附件2

重点应用对接责任分工表

| 序号 | 主要应用 | 责任单位 | 时间节点和具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交一卡通 | 市交通局 省运公司 | 于8月底完成系统建设，开通第三方支付渠道，实现业务对接 |
| 2 | 公积金 | 市公积金中心 | 8月底前完成公积金查询业务与数据共享交换平台数据互通，11月底完成网上办理业务接入 |
| 3 | 不动产 | 市不动产中心 | 2019年底前完成“互联网+不动产”项目的移动端业务与“晋来办”对接 |
| 4 | 信用晋城 | 市发改委 | 9月前完成主要查询服务的对接，要求依托“晋来办”进行展示，不再独立发布APP。 |
| 5 | 晋城旅游 | 市文旅局 | 9月前将现有APP及公众号“游在晋城”相关业务集成到“晋来办” |
| 6 | 成绩查分 招生报名 学区划片 | 市教育局 | 协调省厅将中高考查分相关数据或接口对我市予以提供。 将入学登记、学区划片等高频应用形成移动端服务，接入“晋来办” |
| 7 | 婚姻登记 收养登记 低保登记 | 市民政局 | 协调省厅，将民政有关婚姻、收养、低保等方面的各类网上预约、查询 |
| 7 | 互联网+政务服务 | 市审批局 | 12月底前，将审批服务网上办理相关功能对“晋来办”提供数据服务 |
| 8 | 我的医保 异地就医备案 | 市医保局 | 协调省厅部门将医保查询业务与9月底前实施对接，异地就医备案等办事服务与12月底前提供。 |
| 9 | 我的社保 电子社保卡 | 市人社局 | 协调省厅对“民生山西”、“ 山西民生云”APP所提供的各类社会保障服务及电子社保卡制发卡、电子社保卡支付等相关功能及接口向我市提供。 |
| 10 | 公安一网通办 | 市公安局 市交管局 | 协调省厅将公安“一网通办”公众号所提供各类户政、出入境、交管、机动车、高速路况等服务对我市提供。 |
| 11 | 网上办税 | 市税务局 | 协调省厅税务APP系统建设情况，优先提供查询及个人办税各类服务事项，企业办税根据省相关规定协调后提供。 |
| 12 | 工商登记 | 市工商局 | 协调省厅对企业工商注册、登记等服务事项，提供网上预约、办理等服务 |
| 13 | 生活缴费 | 市城市管理局 市国投公司 | 协调下属煤电水气公司，入驻“晋来办”，提供网上查询、缴费、办理各项服务事项。 |